| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.; SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE; Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018.. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REVISADO POR: José Luis Servín Calderón; APROBADO POR: Ing. Jesús Alonso Miranda Rosas; FOR-MG-MP-001. PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. LP/13918/DIST/PLA/2016 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE |  | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 2019. |  |  |  |  |  |
| REVISADO POR: José Luis Servín Calderón |  |  | APROBADO POR: Ing. Agustín Ortiz García |  | MGZI-PI-01 |
| # |  | Elemento | Entregables a generarse conforme a los lineamientos del Manual y Procedimientos del Elemento Referido de nuestro SASISOPA Autorizado por ASEA |  | Fecha Programada |  |  |
| 1 |  | I Política | Política documentada y actualizada |  | Marzo 2019 |  |  |
| 2 |  | II Peligros y Aspectos Ambientales | Listado de peligros y aspectos ambientales actualizados. |  | Junio 2019 |  |  |
| 3 |  |  | Resultado del análisis de riesgo |  | Octubre 2019 |  |  |
| 4 |  |  | Resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales |  | Junio 2019 |  |  |
| 5 |  |  | Listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar |  | Junio 2019 |  |  |
| 6 |  | III Requisitos Legales y Otros | Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades de la instalación- Evidencia de cumplimiento a los mismos |  | Enero 2019 |  |  |
| 7 |  |  | Listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites Evidencia de cumplimiento a los mismos |  | Octubre 2019 |  |  |
| 8 |  | IV Objetivos, metas e indicadores | Objetivos, metas e indicadores para el desempeño del Sistema para todas las etapas de desarrollo del proyecto |  | Enero 2019 |  |  |
| 9 |  |  | Programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento y registros de su monitoreo conforme a la periodicidad establecida en el Procedimiento aplicable. |  | Enero 2019 |  |  |
| 10 |  | V Funciones, responsabilidades y autoridad | Designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia. |  | Enero 2019 |  |  |
| 11 |  | VI Competencia, capacitación y entrenamiento | Perfiles de puesto y Evaluación de Competencia del Personal interno y externo |  | Agosto 2019 |  |  |
| 12 |  |  | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso |  | Febrero 2019 |  |  |
| 13 |  |  | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos |  | Febrero 2019 |  |  |
| 14 |  |  | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad |  | Febrero 2019 |  |  |
| 15 |  |  | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  | Septiembre 2019 |  |  |
| 16 |  |  | Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  | Septiembre 2019 |  |  |
| 17 |  | VII Comunicación, participación y consulta | Formatos para la distribución y control de las comunicaciones |  | Marzo 2019 |  |  |
| 18 |  |  | Registros sobre comunicaciones |  | Enero 2019 |  |  |
| 19 |  | VIII Control de Documentos | Listado de la información documentada del Sistema de Administración |  | Febrero 2019 |  |  |
| 20 |  | IX Mejores prácticas y estándares | Resultado de la evaluación y selección de mejores prácticas y estándares |  | Agosto 2019 |  |  |
| 21 |  |  | El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto |  | Agosto 2019 |  |  |
| 22 |  |  | Registros de la aplicación de mejores prácticas y estándares |  | Agosto 2019 |  |  |
| 23 |  | X Control de Actividades y Procesos | Descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos, lo siguiente: - Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando, entre otras, las siguientes: - Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos - Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas - Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos. Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, entre otras, las siguientes: - Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos; - Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas; - Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos - Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos - Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto - Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P - Administración de cambios de tecnología - Administración de cambios de personal - Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando, entre otras, las siguientes: - Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas - Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos Etapa de Desmantelamiento - maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas - Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos - Recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios - Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso |  | Noviembre 2019 |  |  |
| 24 |  | XI Integridad Mecánica | Registro de cambios, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  | Junio 2019 |  |  |
| 25 |  |  | Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspeccione y pruebas de equipos críticos. |  | Febrero 2019 |  |  |
| 26 |  | XII Seguridad de Contratistas | Carta responsiva firmada por el Represente Legal, en donde asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores. |  | Octubre 2019 |  |  |
| 27 |  |  | Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  | Enero 2019 |  |  |
| 28 |  | XIII Preparación y Respuesta a Emergencias | Listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades |  | Marzo 2019 |  |  |
| 29 |  |  | Planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros |  | Abril 2019 |  |  |
| 30 |  | XIV Monitoreo, Verificación y Evaluación | Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño |  | Noviembre 2019 |  |  |
| 31 |  |  | Programa de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración |  | Noviembre 2019 |  |  |
| 32 |  | XV Auditorias | Programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso |  | Diciembre 2019 |  |  |
| 33 |  |  | Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos (También incorporar registros que evidencien la competencia) |  | Diciembre 2019 |  |  |
| 34 |  |  | Reportes de auditorías y acciones correctivas |  | Diciembre 2019 |  |  |
| 35 |  |  | Auditoria Externa |  | Diciembre 2019 |  |  |
| 36 |  | XVI Investigación de accidentes e Incidentes | Metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables. |  | Julio 2019 |  |  |
| 37 |  | XVII Revisión de Resultados | Reunión de Revisión de Resultados |  | Diciembre 2019 |  |  |
| 38 |  | XVIII Informes de Desempeño | Informe e Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración |  | Diciembre 2019 |  |  |